# Yêu cầu Backend cho Thư viện số

Tài liệu bàn giao triển khai API và dữ liệu

Dự án Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận  Đội Backend

Ngày cập nhật  03 tháng 10 năm 2026

Phạm vi  Chỉ chức năng Thư viện số

Mục tiêu của tài liệu là chốt phần backend còn thiếu để thay thế lớp mock frontend hiện tại. Backend cần hỗ trợ một sách xuất hiện tại nhiều gian hàng, dữ liệu tồn kho và số lượng bán theo từng gian hàng, kiểm duyệt metadata, quản trị danh mục và nhãn, cùng dữ liệu xếp hạng có thể cấu hình.

# Tóm tắt bàn giao

Frontend đã hoàn thiện luồng public, Partner và Admin bằng service abstraction cùng mock data. Backend chưa có đầy đủ entity và API cho Thư viện số. Đội backend cần xây các capability trong tài liệu này, sau đó frontend chỉ thay adapter dữ liệu mà không thay đổi giao diện hay luồng người dùng.

• Ưu tiên cao nhất là mô hình Book toàn cục và quan hệ Book Stall nhiều nhiều.

• Mọi metadata do Partner tạo hoặc sửa phải qua kiểm duyệt trước khi công khai.

• Inventory và soldQuantity thuộc quan hệ Book Stall, không thuộc Book toàn cục.

• Partner chỉ được thao tác trên gian hàng gắn với tài khoản đăng nhập.

• Công thức và kỳ xếp hạng chưa được chốt, vì vậy backend phải để cấu hình.

• Không triển khai ebook, PDF reader, giỏ hàng, checkout hoặc thanh toán.

# 1 Phạm vi triển khai

## 1 1 Backend cần cung cấp

• Public catalogue chỉ trả dữ liệu đã được duyệt và đang hoạt động.

• Tra cứu sách theo tên, tác giả và ISBN; lọc danh mục; sắp xếp và phân trang.

• Danh sách các gian hàng đang cung cấp một sách cùng tồn kho hiện tại.

• Partner quản lý sách trong đúng gian hàng được phân công.

• Admin quản lý sách toàn cục, quan hệ với gian hàng, kiểm duyệt, danh mục, nhãn, tồn kho, số bán và xếp hạng.

• Lưu lịch sử kiểm duyệt đủ để hiển thị bản hiện tại, bản đề xuất và lý do từ chối.

## 1 2 Ngoài phạm vi

Không xây chức năng đọc hoặc tải nội dung sách, thương mại điện tử, thanh toán, QR management riêng, tin tức, sự kiện, thiết bị, analytics website hoặc hạ tầng triển khai. QR nếu được đội khác thực hiện phải trỏ tới cả bookId và stallId.

# 2 Mô hình dữ liệu đề xuất

Book là bản ghi toàn cục. Một Book có thể được nhiều Stall cung cấp thông qua BookStall. Metadata kiểm duyệt được lưu trong BookSubmission và không ghi đè Book công khai khi còn Pending.

| Entity | Trường chính | Quan hệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Book | id, isbn, title, titleEn, author, publisher, publicationYear, coverUrl, description, categoryId, status, updatedAt | N 1 với Category; N N với Label; N N với Stall | ISBN cần unique hoặc có quy tắc xác định ấn bản. |
| BookCategory | id, name, nameEn, status | 1 N với Book | Chỉ Admin tạo, đổi tên, lưu trữ và gán. |
| BookLabel | id, name, status | N N với Book qua BookLabelAssignment | Dùng cho nhóm tuyển chọn và tag; không đồng nhất với ranking. |
| BookStall | id, bookId, stallId, inventoryQuantity, soldQuantity nullable, availabilityStatus, updatedAt | N 1 với Book và Stall | Unique theo bookId và stallId. Đây là phạm vi tồn kho và số bán. |
| BookSubmission | id, bookId nullable, stallId, type, status, submittedBy, submittedAt, reviewedAt, reviewedBy, rejectionReason, currentApprovedData, proposedData | Gắn Book khi UPDATE; có thể chưa có bookId khi CREATE | Giữ snapshot để review và audit. |
| BookRanking | bookId, type, rank, source, periodStart, periodEnd, salesCount, updatedAt | N 1 với Book | source phân biệt automatic và admin curated. |
| RankingConfig | type, formulaKey, period, resultCount, incompleteSalesPolicy, overridePolicy, version | 1 N với kết quả xếp hạng | Chỉ kích hoạt trường đã được Product chốt. |

## 2 1 Enum tối thiểu

• Book status  active  draft  archived

• Submission type  CREATE  UPDATE

• Submission status  PENDING  APPROVED  REJECTED

• Availability status  available  low_stock  out_of_stock

• Ranking type  bestseller  weekly_hot

• Ranking source  auto  admin

# 3 Ma trận quyền

| Vai trò | Được phép | Không được phép hoặc ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| Public và Participant | Đọc sách đã duyệt, tìm kiếm, lọc, xếp hạng, chi tiết và các gian hàng cung cấp | Không xem pending, rejectionReason hoặc control quản trị |
| Partner và Stall | Quản lý quan hệ sách trong gian được phân công; cập nhật tồn kho; nhập soldQuantity tùy chọn; gửi metadata để duyệt | Không đổi stall, không quản lý category hoặc label, không tự publish, không duyệt, không điều khiển ranking |
| Admin | Quản lý mọi sách và BookStall; duyệt hoặc từ chối; quản lý category, label, inventory, sales và presentation config | Mọi thao tác cần audit người thực hiện và thời điểm |

# 4 Quy ước API chung

• Giữ response envelope hiện có gồm success, data, meta tùy chọn và error tùy chọn.

• Tất cả thời gian trả về ISO 8601 có timezone; lưu UTC trong database nếu phù hợp kiến trúc hiện tại.

• List endpoint hỗ trợ page, limit, search, sort và filter; meta gồm page, limit, total và totalPages.

• Backend phải lấy userId, role và assigned stall từ access token; không tin stallId do Partner tự truyền.

• Mutation quan trọng cần transaction, audit log và optimistic concurrency hoặc expectedVersion khi duyệt.

• Ảnh bìa dùng lại upload contract hiện có; Book chỉ lưu URL hoặc asset reference đã hợp lệ.

• Lỗi đề xuất gồm VALIDATION_ERROR, FORBIDDEN_STALL_SCOPE, DUPLICATE_ISBN, CONFLICT, NOT_FOUND và INVALID_STATUS_TRANSITION.

Response chuẩn  { success: boolean, data: T, meta?: { page, limit, total, totalPages }, error?: { code, message, details? } }

# 5 API Public

| API và quyền | Request | Response | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/library/books`nPublic | Query search, categoryId, sort, page, limit | Book[] và meta phân trang | Catalogue chỉ gồm sách active và metadata đã duyệt. |
| GET /api/library/books/:bookId`nPublic | Path bookId | Book | Chi tiết sách công khai. |
| GET /api/library/books/:bookId/stalls`nPublic | Path bookId | BookStall[] gồm tên, mã gian, tồn kho và availability | Hiển thị Có tại các gian hàng. |
| GET /api/library/categories`nPublic | Không | BookCategory[] active | Danh mục cho bộ lọc data driven. |
| GET /api/library/labels`nPublic | Không | BookLabel[] active | Nhãn công khai và nhóm tuyển chọn. |
| GET /api/library/rankings/:type`nPublic | type bestseller hoặc weekly_hot; query limit tùy chọn | { items: Book[], source, generatedAt, configurationVersion? } | Top 100 và Hot tuần lấy từ service, không tính trong frontend. |

# 6 API Partner

| API và quyền | Request | Response | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/partner/library/stall`nPartner | Không; xác định từ token | { id, code, name } | Trả đúng gian hàng Admin đã phân công. |
| GET /api/partner/library/books`nPartner | Query search, status, page, limit | StallBookRecord[] | Danh sách sách thuộc gian hàng hiện tại cùng trạng thái nội dung. |
| GET /api/partner/library/global-books/search`nPartner | Query isbn hoặc title | Book hoặc null | Tìm sách toàn cục để tránh tạo trùng. |
| POST /api/partner/library/books/:bookId`nPartner | { inventoryQuantity, soldQuantity? } | BookStall | Liên kết sách có sẵn vào gian hàng được phân công. |
| POST /api/partner/library/book-submissions`nPartner | { type: CREATE, proposedData: BookInput, inventoryQuantity, soldQuantity? } | BookSubmission | Gửi sách mới chờ Admin duyệt. |
| POST /api/partner/library/books/:bookId/submissions`nPartner | { type: UPDATE, proposedData: Partial<BookInput>, expectedBookVersion? } | BookSubmission | Gửi chỉnh sửa metadata mà không ghi đè bản đang công khai. |
| PATCH /api/partner/library/books/:bookId/inventory`nPartner | { inventoryQuantity } | BookStall | Cập nhật tồn kho trực tiếp cho đúng gian hàng. |
| PATCH /api/partner/library/books/:bookId/sold-quantity`nPartner | { soldQuantity?: number } | BookStall | Cập nhật số bán tùy chọn; không tự trừ tồn kho. |
| DELETE /api/partner/library/books/:bookId`nPartner | Không hoặc reason tùy policy | { relationshipId, state } | Gỡ hoặc lưu trữ BookStall, không xóa Book toàn cục. |
| GET /api/partner/library/book-submissions`nPartner | Query status, type, page, limit | BookSubmission[] và meta | Theo dõi chờ duyệt, đã duyệt và bị từ chối. |

# 7 API Admin và kiểm duyệt

| API và quyền | Request | Response | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/admin/library/books`nAdmin | Query search, status, categoryId, labelId, page, limit | Book[] và meta | Quản lý toàn bộ catalogue. |
| GET /api/admin/library/books/:bookId`nAdmin | Path bookId | { book, stalls, labels, submissions } | Chi tiết quản trị đầy đủ. |
| POST /api/admin/library/books`nAdmin | BookInput | Book | Admin tạo sách trực tiếp theo quyền hiện có. |
| PATCH /api/admin/library/books/:bookId`nAdmin | Partial BookInput và expectedVersion? | Book | Admin sửa metadata toàn cục. |
| DELETE /api/admin/library/books/:bookId`nAdmin | reason tùy policy | { bookId, state: archived } | Lưu trữ sách an toàn thay vì hard delete mặc định. |
| GET /api/admin/library/book-submissions`nAdmin | Query status, type, stallId, search, date, page, limit | BookSubmission[] và meta | Danh sách kiểm duyệt có tìm kiếm và lọc. |
| GET /api/admin/library/book-submissions/:id`nAdmin | Path id | BookSubmission gồm currentApprovedData và proposedData | Review CREATE hoặc so sánh UPDATE. |
| POST /api/admin/library/book-submissions/:id/approve`nAdmin | { expectedVersion? } | { submission, publishedBook, bookStall? } | Duyệt atomically; CREATE sinh Book và BookStall, UPDATE cập nhật Book. |
| POST /api/admin/library/book-submissions/:id/reject`nAdmin | { rejectionReason } | BookSubmission | Từ chối và lưu lý do để Partner xem. |

# 8 API Danh mục và nhãn

| API và quyền | Request | Response | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/admin/library/categories`nAdmin | Query includeArchived? | BookCategory[] | Danh sách quản trị danh mục. |
| POST /api/admin/library/categories`nAdmin | { name, nameEn? } | BookCategory | Tạo danh mục. |
| PATCH /api/admin/library/categories/:id`nAdmin | { name?, nameEn?, status? } | BookCategory | Đổi tên hoặc trạng thái. |
| DELETE /api/admin/library/categories/:id`nAdmin | Không | { id, state: archived } | Lưu trữ danh mục và bảo toàn tham chiếu. |
| GET /api/admin/library/labels`nAdmin | Query includeArchived? | BookLabel[] | Danh sách quản trị nhãn. |
| POST /api/admin/library/labels`nAdmin | { name } | BookLabel | Tạo nhãn. |
| PATCH /api/admin/library/labels/:id`nAdmin | { name?, status? } | BookLabel | Đổi tên hoặc trạng thái nhãn. |
| DELETE /api/admin/library/labels/:id`nAdmin | Không | { id, state: archived } | Lưu trữ nhãn. |
| PATCH /api/admin/library/books/:bookId/category`nAdmin | { categoryId: string hoặc null } | Book | Phân loại sách; Partner không có quyền. |
| PUT /api/admin/library/books/:bookId/labels`nAdmin | { labelIds: string[] } | Book | Thay thế tập nhãn của sách; validate label active. |

# 9 API Tồn kho và số lượng bán

| API và quyền | Request | Response | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/admin/library/book-stalls`nAdmin | Query stallId, bookId, availability, search, page, limit | { book, stall, latestSubmission? }[] và meta | Giám sát quan hệ Sách và Gian hàng. |
| GET /api/admin/library/inventory-sales`nAdmin | Query stallId, bookId, from, to, page, limit | { book, stall, inventoryQuantity, soldQuantity, updatedAt }[] | Theo dõi tồn kho và số bán. |
| GET /api/admin/library/books/:bookId/stalls`nAdmin | Path bookId | BookStall[] | Xem tất cả gian hàng của một sách. |
| POST /api/admin/library/stalls/:stallId/books/:bookId`nAdmin | { inventoryQuantity, soldQuantity? } | BookStall | Admin tạo quan hệ cho gian hàng. |
| PATCH /api/admin/library/book-stalls/:relationshipId`nAdmin | { inventoryQuantity?, soldQuantity?, status? } | BookStall | Admin điều chỉnh quan hệ. |
| DELETE /api/admin/library/book-stalls/:relationshipId`nAdmin | reason tùy policy | { relationshipId, state } | Gỡ hoặc lưu trữ quan hệ mà không xóa Book. |

# 10 API Xếp hạng

| API và quyền | Request | Response | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/admin/library/rankings/:type`nAdmin | type bestseller hoặc weekly_hot | { items, source, generatedAt, configuration } | Xem kết quả và nguồn auto hoặc admin. |
| GET /api/admin/library/ranking-config`nAdmin | Không | { formulaKey?, period?, resultCount?, incompleteSalesPolicy?, overridePolicy?, version } | Đọc cấu hình hiện hành. |
| PATCH /api/admin/library/ranking-config`nAdmin | Các trường cấu hình được Product cho phép và expectedVersion | RankingConfig | Chỉ triển khai mutation sau khi quy tắc được chốt. |
| PUT /api/admin/library/rankings/:type/curation`nAdmin | { bookIds, mode: curated hoặc override, reason? } | { items, source: admin } | Nhóm tuyển chọn hoặc can thiệp thủ công có audit. |
| POST /api/admin/library/rankings/:type/recalculate`nAdmin hoặc System | { asOf? } | { jobId, status } | Tính lại ở backend; không tính công thức trong frontend. |

# 11 Luồng nghiệp vụ bắt buộc

## 11 1 Thêm sách đã tồn tại

→ Partner tìm theo ISBN hoặc tên sách.

→ Backend trả Book toàn cục nếu có.

→ Partner chỉ gửi inventoryQuantity và soldQuantity tùy chọn.

→ Backend tạo BookStall với unique bookId và assigned stallId.

→ Không tạo thêm Book trùng.

## 11 2 Tạo sách mới

→ Partner gửi metadata cùng số lượng ban đầu.

→ Backend tạo BookSubmission trạng thái PENDING, chưa tạo bản public có thể đọc.

→ Admin xem proposedData và quyết định duyệt hoặc từ chối.

→ Khi duyệt, transaction tạo Book active, BookStall và cập nhật submission APPROVED.

→ Khi từ chối, lưu rejectionReason; public không thấy dữ liệu đề xuất.

## 11 3 Chỉnh sửa sách

→ Partner gửi proposedData và backend chụp currentApprovedData.

→ Book đang công khai tiếp tục trả metadata đã duyệt.

→ Admin xem hai phiên bản song song.

→ Chỉ khi APPROVED backend mới cập nhật Book trong transaction.

→ REJECTED không xóa hoặc thay đổi bản đang công khai.

## 11 4 Cập nhật số lượng

Inventory và soldQuantity được cập nhật trên BookStall và không cần moderation metadata. soldQuantity hiện là nullable. Backend không được tự suy diễn soldQuantity là theo tuần, lũy kế hay tự động trừ inventory cho đến khi Product chốt.

# 12 Validation và toàn vẹn dữ liệu

• isbn, title và author là trường bắt buộc tối thiểu khi tạo mới; metadata khác giữ optional cho đến khi chốt.

• inventoryQuantity và soldQuantity nếu có phải là số nguyên không âm.

• Unique constraint cho BookStall theo bookId và stallId.

• ISBN cần normalize khoảng trắng và dấu gạch trước khi kiểm tra trùng; quy tắc nhiều edition cần Product xác nhận.

• Partner mutation phải verify tài khoản có assigned stall và quan hệ thuộc stall đó.

• Không cho duyệt submission không còn trạng thái PENDING.

• Approve UPDATE cần kiểm tra version để tránh ghi đè thay đổi mới hơn.

• Archive Category hoặc Label không được làm mất lịch sử; cần xác định hành vi với Book đang tham chiếu.

• Public query luôn lọc trạng thái active và chỉ dùng phiên bản đã duyệt.

• Mọi action duyệt, từ chối, archive và manual ranking phải lưu actor, timestamp và reason khi có.

# 13 Yêu cầu bảo mật và phân quyền

• Áp dụng RBAC tại controller hoặc service backend, không dựa vào việc frontend ẩn nút.

• Partner endpoint không nhận stallId làm nguồn sự thật; stall phải lấy từ quan hệ tài khoản hiện có.

• Admin endpoint yêu cầu role Admin theo hệ thống authentication hiện tại.

• Không trả proposedData, rejectionReason, submittedBy hoặc moderation status qua public API.

• Validate URL ảnh hoặc asset ownership; không cho lưu URL nguy hiểm nếu hệ thống proxy ảnh.

• Giới hạn page size và rate limit cho search để tránh query tốn tài nguyên.

• Audit log không chứa access token hoặc dữ liệu nhạy cảm ngoài nhu cầu nghiệp vụ.

# 14 Các quyết định Product còn chờ chốt

| Chủ đề | Cần quyết định | Thiết kế an toàn hiện tại |
| --- | --- | --- |
| Metadata sách cuối cùng | Trường bắt buộc, đa ngôn ngữ, edition, ngôn ngữ, giá và định dạng ảnh | Giữ schema mở và optional; không block triển khai lõi. |
| Version đang công khai | Có cần version table đầy đủ hay chỉ snapshot trong submission | Ít nhất giữ currentApprovedData và proposedData. |
| Quy trình xóa | Archive trực tiếp hay phải qua moderation | Mặc định đề xuất soft delete; không hard delete. |
| Từ chối và gửi lại | Tạo submission mới hay reopen submission cũ | Không tự xóa rejected submission. |
| Sold quantity | Có bắt buộc không; lũy kế hay theo kỳ; tần suất cập nhật | Nullable và không có cảnh báo bắt buộc. |
| Tồn kho | Số bán có tự động trừ tồn kho hay không | Không tự động trừ khi chưa chốt. |
| Ranking | Công thức, time window, result count và xử lý dữ liệu thiếu | Cấu hình backend; frontend chỉ hiển thị kết quả. |
| Admin override | Override ranking tự động ở mức nào và có thời hạn không | Lưu source và audit cho mọi can thiệp. |
| ISBN và edition | Một ISBN có luôn tương ứng một Book hay cần edition entity | Chốt trước khi migrate dữ liệu thật. |
| Công khai tồn kho | Hiển thị số chính xác hay chỉ availability | API nên hỗ trợ cả quantity và status; policy quyết định field public. |

# 15 Thứ tự triển khai đề xuất

→ Tạo schema Book, BookCategory, BookLabel, BookLabelAssignment, BookStall và BookSubmission cùng migration.

→ Thiết lập constraint, index ISBN, title search, stallId, bookId, submission status và submittedAt.

→ Triển khai public read APIs để frontend thay mock catalogue và modal gian hàng.

→ Triển khai Partner assigned stall, BookStall CRUD và quantity update.

→ Triển khai submission CREATE và UPDATE cùng Admin review approve reject.

→ Triển khai category và label management.

→ Triển khai Admin inventory sales oversight.

→ Chỉ sau khi Product chốt mới hoàn thiện ranking calculation và config mutation.

→ Chạy integration test theo role và chuyển frontend adapter khỏi localStorage.

# 16 Checklist nghiệm thu Backend

• ☐ Một Book được liên kết với nhiều Stall mà không tạo bản Book trùng.

• ☐ Cùng một sách có inventoryQuantity và soldQuantity khác nhau theo từng Stall.

• ☐ Partner không thể đọc hoặc sửa dữ liệu quản trị của stall khác.

• ☐ soldQuantity có thể bỏ trống và không làm request thất bại.

• ☐ Cập nhật số lượng không tự tạo submission metadata.

• ☐ CREATE và UPDATE metadata đều tạo PENDING submission.

• ☐ Public không thấy sách CREATE pending hoặc metadata UPDATE pending.

• ☐ Approve CREATE tạo Book và BookStall atomically.

• ☐ Approve UPDATE chỉ thay metadata sau khi duyệt.

• ☐ Reject bắt buộc reason và Partner đọc được reason qua endpoint của mình.

• ☐ Category và Label mutation chỉ Admin được phép.

• ☐ Xóa ở Partner chỉ gỡ hoặc archive BookStall.

• ☐ Admin xem được toàn bộ Book Stall, tồn kho, số bán và trạng thái content.

• ☐ Ranking response phân biệt auto và admin; frontend không tính công thức.

• ☐ API có pagination, validation, error code ổn định và audit log.

• ☐ Integration tests bao phủ Public, Partner, Admin và các tình huống forbidden conflict.

# Phụ lục Ánh xạ frontend service

| Frontend method hiện tại | Backend capability thay thế |
| --- | --- |
| getBooks, getBook, getBookStalls | Public APIs |
| getCategories, getLabels | Public hoặc Admin taxonomy APIs theo context |
| getBestsellers, getWeeklyHotBooks, getRankings | Ranking APIs |
| getMyAssignedStall, getMyStallBooks | Partner stall APIs |
| findGlobalBookByIsbn, addBookToMyStall | Global search và Partner BookStall create |
| submitNewBook, submitBookUpdate, getMyBookSubmissions | Partner submission APIs |
| updateInventory, updateSoldQuantity, removeBookFromMyStall | Partner quantity và relationship APIs |
| getAllBooks, createBook, updateBook, deleteBook | Admin book catalogue APIs |
| getAllBookSubmissions, approveBookSubmission, rejectBookSubmission | Admin moderation APIs |
| assignBookCategory, assignBookLabels | Admin taxonomy assignment APIs |
| getBooksByStall, getInventoryAndSales | Admin oversight APIs |